Radzanów, 28.05.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:  
**„Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie”**

1. **Zamawiający:**  
   Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie

Bukówno 56, 26-807 Radzanów

1. **Informacja o zamówieniu:**
2. Inwestycja jest realizowana w związku z w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego z dnia 2023-03-08 nr RPOZ/2022/4511/PolskiLad, złożonym przez Gminę Radzanów z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie.
3. Do niniejszego postępowania zakupowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).
5. **Opis przedmiotu zamówienia:**
6. Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich przy kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie, Bukówno 56, 26-807 Radzanów, wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z dnia 31.09.1996 r. pod numerem 95/A.

Zadanie polega na konserwacji części elewacji zewnętrznych kościoła i okapów oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej. Na obecny stan zachowania elementów drewnianych elewacji kościoła wpłynęły zarówno procesy związane z oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Zagrożeniem dla obiektu są czynniki biologiczne w postaci utrzymujących wilgoć mchów, porostów i grzybów. Stan zachowania elewacji kościoła jest zróżnicowany i zależny przede wszystkim od ekspozycji na warunki atmosferyczne oraz podatność na zakażenie biologiczne. Długotrwałe zawilgocenie desek doprowadziło do rozwoju mikroflory i osłabienia desek. Deskowanie ścian kościoła największe zniszczenia wykazuje na stronie północnej oraz w dolnych częściach ścian kościoła - zakażenie mikroflorą, charakterystyczną dla elementów drewnianych ze stałą ekspozycją północną. Spowodowane jest to niedoborem promieniowania słonecznego, które jest zabójcze dla mikroflory niszczącej drewno. Biologiczne czynniki niszczące, jak również liczne uszkodzenia mechaniczne spowodowały zły stan zachowania tych części elewacji kościoła Duże zawilgocenie jest katalizatorem czynników niszczących spowodowanych przez mikroflorę. Niczym niezabezpieczone drewno dotknęła sinica. Deski są częściowo zawilgocone i osłabione strukturalnie. W dolnych partiach widać ślady grzybni, rozkładu masy drzewnej. Występują przebarwienia, które rozmieszczone nieregularnie mocno szpecą obiekt. Widoczne są spękania powierzchni oraz wzmożony rozkład miękiszu drewna. Stolarka okienna - brak warstw zabezpieczających, występują spękania wgniecenia, zadrapania i ubytki, drewno znacznie wyjałowione. Elementy metalowe zardzewiałe. Kity szklarskie spękane z licznymi ubytkami. Stan techniczny stolarki drzwiowej kościoła jest zbliżony. Drewno z przetarciami warstw malatury, widoczne drobne zarysowania, wgniecenia i ubytki.

1. Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje:

* konserwację stolarki okiennej i drzwiowej kościoła;
* remont elewacji zewnętrznych, w tym: ściany zachodnie nawy oraz kaplic bocznych, ściany północna i południowa nawy oraz kaplic bocznych.

UWAGA: Zakres zadania nie obejmuje: ściany północnej i ściany południowej prezbiterium, a także ścian wschodnich kaplic oraz ściany wschodniej prezbiterium.

1. Szczegółowy zakres prac określa:
2. Projekt budowlany. Remont zabytkowego kościoła pw. Nawiedzenia NMP wraz z dzwonnicą”, oprac. Marzec 2017 r., mgr inż. Tomasz Moskal, inż. Stanisław Moskal
3. Program prac konserwatorskich elewacji dzwonnicy i kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bukównie, oprac. Marzec 2017 r., mgr Małgorzata Mrzygłód-Tomasik
4. Orzeczenie mykologiczno-budowlane stanu technicznego kościoła i dzwonnicy w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie gm. Radzanów, oprac. kwiecień 2017 r., inż. Wojciech Michno
5. Pozwolenia i Decyzje na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: z dnia 05.04.2017 r. nr: 209/DR/17, sygn. DR.5142.98.2017.MP, z dnia 18.12.2020 r. nr: 974/DR/20, sygn. DR.5142.663.2020.MP, z dnia 01.12.2020 r. nr 934/DR/22, sygn. DR.5142.98.2017.MP
6. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Brzeskiego z dnia 20.04.2017 r. nr: 118/2017, Sygn. BA.6740.113.2017.MB
7. Przedmiary prac.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji powykonawczej tj. trzech egzemplarzy powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, obejmującej część opisową, rysunkową i fotograficzną w wersji papierowej (wydruk) oraz jednej wersji elektronicznej w formacie „.pdf”, w terminie do 3 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego prac będących przedmiotem zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że zakres w/w dokumentacji jest szerszy niż zakres niniejszego zamówienia. W ramach zadania, realizacji podlegają zakresy ujęte w Przedmiarach prac.
10. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza rozwiązania i materiały równoważne do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem że posiadają one parametry nie gorsze od materiałów wskazanych w Programie prac konserwatorskich i projekcie budowlanym oraz że Wykonawca uzyska uprzednią zgodę właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich zastosowanie.
12. Wykonawca obowiązany jest udzielić min. 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. okres ten może ulec wydłużeniu w ramach zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielonej gwarancji. Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert.
13. W celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający organizuje obowiązkową wizję lokalną, która odbędzie się w dniu 20.06.2024 r., w godz. 12:00 – 14:00. Z udziału wizji zostanie sporządzony protokół udziału w wizji lokalnej. Wykonawcy będą zobowiązani wpisać się na listę obecności przygotowaną przez Zamawiającego z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy firmy Wykonawcy **Oferta Wykonawcy który nie odbył wizji lokalnej zostanie odrzucona.**
14. **Wymagania stawiane wykonawcy:**
15. Wykonawca dostarcza i zabezpiecza materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia (na swój koszt).
16. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
17. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia, w tym odbycie wizji lokalnej, zdobycie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
18. Niniejsze zapytanie obejmuje swoim zakresem prace przygotowawcze, budowlane oraz wykończeniowe łącznie z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.
2. **Warunki udziału w postępowaniu:**
   1. O udzieleni zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
* dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na sfinansowanie zadania.
  1. W celu wykazania posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane w budynku, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, obejmujące remont wraz z pracami konserwatorskimi o wartości umowy na co najmniej 500 000,00 zł brutto każda.
  2. W celu wykazania dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
     1. Kierownikiem budowy, posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który posiada:
* aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy pracach budowlanych lub budowlano-konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
* doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 2 realizacji (umów) polegających na wykonaniu prac budowlano-konserwatorskich przy obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
  + 1. Kierownikiem prac konserwatorskich, dyplomowanym konserwatorem dział sztuki, posiadającym uprawnienia o których mowa w art. 37a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który posiada:
* przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy pracach budowlanych lub budowlano-konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
* doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 2 realizacji (umów) polegających na wykonaniu prac budowlano-konserwatorskich przy obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
  + 1. Stolarzem, posiadającym przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy pracach stolarskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz który posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej 2 umów polegających na wykonaniu prac stolarskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
  1. Okresy realizacji prac wykonanych w tym samym czasie nie sumują się. Wymagany okres doświadczenia zawodowego osób skierowanych do nadzoru/realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 3 należy rozumieć jako okres wykonywania czynności w trakcie faktycznej realizacji prac. Okres doświadczenia zawodowego poszczególnych osób winien być liczony w miesiącach w ten sposób, że 1 rok doświadczenia zawodowego oznacza 12 miesięcy aktywnego pełnienia funkcji. Wykazanie różnych usług lub prac przebiegających w tym samym okresie czasu, zostanie potraktowane jak wykonanie jednej usługi lub pracy konserwatorskiej w danym okresie czasu.
  2. W celu wykazania znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca musi wykazać, że posiada ważną na dzień składania ofert, opłaconą polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
  3. Przez użyte sformułowanie: „obiekt wpisany do rejestru zabytków” należy rozumieć: „zabytek ruchomy lub nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury albo zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa – prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

1. **Wykaz dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę oraz opis sposobu przygotowania oferty:**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V, Wykonawcy zobowiązani są złożyć ważne na dzień składania ofert, następujące dokumenty i oświadczenia:

* 1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
  2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zadania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dołączeniem kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę – stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
  3. Wykaz prac potwierdzający spełnienie warunków opisanych rozdz. V wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających że prace zostały wykonane należycie – stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

*Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.*

* 1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik;
  2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł wraz z dowodem jego opłacenia.
  3. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 1-4 należy złożyć w oryginale.
  4. Powyższy zapis nie dotyczy dokumentów o których mowa w pkt 5, a także dowodów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, takich jak dyplomy, referencje, etc.
  5. Dokumenty i dowody składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (polisa wraz z dowodem opłacenia, dyplomy, referencje) należy złożyć w kopii opatrzonej opisem „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem Wykonawcy.
  6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  7. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim w sposób czytelny i zawierać komplet dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale, o treści zgodnej z treścią Zapytania ofertowego oraz według wzorów dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego. Zaleca się ponumerowanie stron.
  8. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  9. Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny:**
   1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
   2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
   3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz cen które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania finansowe i koszty konieczne do należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być podstawą do żądania podwyższenia ceny określonej w ofercie.
   4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
   6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
   7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
2. **Termin i miejsce realizacji zamówienia:**
3. Miejsce wykonania zamówienia: kościół pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie, Bukówno 56, 26-807 Radzanów
4. Termin wykonania zamówienia:

Niniejsze zadanie podzielone jest na dwa etapy:

Etap I – należy wykonać w terminie do 30 listopada 2024 r.

Etap II – należy wykonać w terminie do 30 listopada 2025 r.

1. **Termin związania ofertą:**
   1. Wykonawca jest związany ofertą przed okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 04.08.2024 r.**
   2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
   3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
2. **Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Oferty spełniające wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Najniższa cena za wykonanie całej usługi - 60 pkt
2. Najdłuższy zadeklarowany okres gwarancji – 10 pkt
3. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 30 pkt
4. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z następującymi zasadami:
   * 1. Cena:

                       cena ofertowa najniższa      
 C =     cena oferty badanej x 60 pkt

* + 1. Okres gwarancji:

- 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt

- 48 miesięcy gwarancji – 5 pkt

- 60 miesięcy gwarancji – 10 pkt

* + 1. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: w tym kryterium punktowana będzie ilość umów zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat na obiektach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, w których brały udział osoby skierowane do realizacji zamówienia (kierownik budowy, kierownik prac konserwatorskich, stolarz)

ilość umów oferty badanej     
 D = największa ilość umów x 30 pkt

pośród badanych ofert

1. **Miejsce i termin składania ofert:**
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie, Bukówno 56,  26-807 Radzanów w terminie do dnia 05.07.2024 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: oferta na zadanie pn.: „Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie”

1. Za termin składania ofert uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego  
    z zachowaniem terminu określonego wyżej.
2. Oferty  złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
4. **Osoba wyznaczona do kontaktu:**

Ks. Piotr Giemza, tel. 606 856 379, e-mail: [giemza.tery@gmail.com](mailto:giemza.tery@gmail.com)

1. **Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:**
   1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza w terminie uzgodnionym telefonicznie.
   2. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
   3. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego określa szczegółowe warunki wykonania zamówienia. Zamawiający żąda aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych we wzorze umowy.
   4. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowo z określeniem terminów, cen i zakresu danego etapu realizacji prac objętych przedmiotowym zamówieniem.
   5. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
2. **Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:**
3. W określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.
4. Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
5. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
6. Postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,
7. **Klauzula informacyjna**

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: .  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie, Bukowno 56, 26-807 Radzanów, reprezentowana przez Proboszcza Parafii – ks. Piotra Giemzę, tel. tel. 606 856 379, e-mail: [giemza.tery@gmail.com](mailto:giemza.tery@gmail.com), REGON 040083650, NIP 7981401126;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie”** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; współpracownicy kancelarii prawnych, Gmina Radzanów i osoby współpracujące z gminą Radzanów, instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

1. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
2. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
  na podstawie art. 21 RODO
* prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. **Załączniki:**
   1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
   2. Wzór wykazu osób – załącznik nr 2
   3. Wzór wykazu prac – załącznik nr 3
   4. Wzór umowy – załącznik nr 4
   5. Dokumentacja projektowa
   6. Pozwolenia i Decyzje
   7. Przedmiar prac